OPH de la CDA de La Rochelle

PROJET WAZUH

Administration Infrastructure Sécurisée – 2025/2026

ZENA Lucas 29/10/2025

Table des matières

Contexte	2

Existant	2

Infrastructure réseaux :	2

Equipement informatiques :	2

Objectifs	2

Proposition de mise en place de Wazuh	3

Budget prévisionnel	4

Planning de mise en œuvre	4

GANTT PROJECT et PERT	4

## Contexte

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la soutenance de fin d’année du titre professionnel AIS (Administrateur d’Infrastructures Sécurisées).
L’objectif est de concevoir, déployer et documenter une solution technique répondant à un besoin réel d’entreprise, en mettant en avant les compétences clés du métier : analyse, administration, sécurité, supervision et continuité de service.

Actuellement, l’entreprise utilise déjà Zabbix pour la supervision réseau et système. Cette solution apporte une bonne visibilité technique, mais elles ne permettent pas une corrélation en temps réel des événements de sécurité, ni une centralisation des logs pour répondre aux exigences de conformité (RGPD, ISO 27001, recommandations de l’ANSSI).

C’est dans ce contexte que le SI a décidé de mettre en place Wazuh, une solution open source reconnue, qui combine les fonctions de SIEM (Security Information and Event Management) et d’IDS/HIDS (Intrusion Detection System). Cette plateforme permettra de renforcer la supervision de sécurité tout en s’intégrant parfaitement à l’infrastructure existante.

## Existant

L’infrastructure actuelle est déjà segmentée en plusieurs VLAN afin d’isoler les flux critiques, utilisateurs et de sauvegarde.
Les sauvegardes sont réalisées grâce à Veam Backup et la supervision technique repose sur Zabbix, qui permet de surveiller la disponibilité des services et l’utilisation des ressources.

### Infrastructure réseaux :

### Equipement informatiques :

## Objectifs

Le projet de mise en place de Wazuh poursuit plusieurs objectifs :

- Centraliser la collecte et l’analyse des logs provenant de tous les équipements (serveurs Windows et Linux, pare-feu, proxy, postes clients).

- Fournir une corrélation en temps réel des événements afin de détecter rapidement des comportements suspects ou des intrusions.

- Mettre en place des mécanismes de détection et de réponse aux incidents afin de limiter l’impact d’une attaque.

- Répondre aux exigences de conformité réglementaire en matière de journalisation, de traçabilité et de conservation des données.

- Offrir aux administrateurs et à la direction un tableau de bord clair et visuel permettant de suivre la sécurité du système d’information en temps réel.

En résumé, l’objectif est de donner à l’entreprise une vision unifiée et réactive de sa cybersécurité, tout en renforçant sa résilience face aux menaces.

## Proposition de mise en place de Wazuh

La solution proposée repose sur l’intégration complète de Wazuh au sein de l’infrastructure existante.

Un serveur Wazuh Manager sera déployé afin d’assurer l’analyse et la corrélation des événements. Pour garantir la performance et l’évolutivité, il sera couplé à un serveur Elasticsearch chargé du stockage des logs et à Kibana, qui fournira des tableaux de bord interactifs pour la visualisation des données.

Des agents Wazuh seront installés sur les serveurs Windows et Linux, ainsi que sur les postes critiques. Ces agents remonteront en temps réel les journaux d’événements, les alertes de sécurité et les modifications critiques (intégrité des fichiers).

Parmi les fonctionnalités clés qui seront mises en place, on peut citer :

- La centralisation complète des logs provenant de tous les équipements de l’entreprise.

- La corrélation des événements de sécurité, permettant de repérer rapidement des comportements anormaux.

- La détection de vulnérabilités sur les serveurs et postes de travail.

- La surveillance de l’intégrité des fichiers critiques grâce à la fonction FIM (File Integrity Monitoring).

- La génération de rapports de conformité automatisés, utiles lors d’audits.

- L’envoi d’alertes en temps réel aux administrateurs par email ou via des canaux de communication comme Slack ou Teams.

## Budget prévisionnel

## Planning de mise en œuvre

### GANTT PROJECT/PERT

Ce planning assure un déploiement maîtrisé, permettant à l’entreprise de bénéficier rapidement des avantages de Wazuh tout en garantissant la montée en compétences de ses équipes internes.